# АДМИНИСТРАЦИЯ  РУХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

### р а с п о р я ж е н и е

от 01.03.2017  № 13-р

д.Рухань

Ершичского района

Смоленской области

О    создании             штаба            по предупреждению и         ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных весенне - летним              половодьем      2017  года                                         по      Администрации               Руханского  сельского                             поселения      Ершичского района        Смоленской области

В целях предупреждения чрезвычайных  ситуаций , сокращения ущерба, наносимого весенне – летним половодьем:

1.Создать штаб по предупреждению и ликвидации чрезвычайный  ситуаций, вызванных весенне -  летним половодьем 2017 года в составе;

- Язиков В.Р.- Глава МО  Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области –   руководитель  штаба;

- Терешенкова В.В.– инспектор Администрации Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области -  заместитель руководителя штаба;

члены  штаба:

- Евсеева Л.И. .- директор   МБОУ  Кардовская основная  общеобразовательная школа;

-  Прусов Г.И.- директор   МБОУ  Руханская  средняя общеобразовательная школа;

-  Титов И.В.- директор МБОУ   Корсиковская основная общеобразовательная школа;

-  Симоненков В.А.-  Глава  фермерского хозяйства;

- Любутина Г.В.  -  заведующая   Руханским  ФАП;

-Гледяева Т.В.- заведующая Корсиковским ФАП.

2.Установить что:

2.1. Штаб является координационным органом, обеспечивающим согласованные  действия организаций и учреждений муниципального образования Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области при планировании и использовании противопаводковых  мероприятий, а также мероприятий по защите населения и сохранению материальных ценностей.

2.2.  Решения штаба, принятые в пределах его компетенции, являются обязательными для исполнения всеми организациями и учреждениями независимо  от организационно - правовых  форм и форм собственности, а также гражданами, проживающими на территории поселения.

3. Контроль за  выполнением  настоящего  распоряжения оставляю за собою.

Глава муниципального образования

Руханского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                           В.Р.Язиков

Приложение

к распоряжению администрации

Руханского сельского поселения

от   01.03.2017г. № 13-р

# П Л А Н

мероприятий по пропуску паводковых вод на территории Руханского сельского поселения Ершичсого района Смоленской области в весенний период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Проверить готовность сил и средств, предназначенных для обеспечения безаварийного пропуска весенне-летнего половодья 2017 года, а также готовность гидротехнических сооружений к безаварийному пропуску паводковых вод | До 15.03. 2017 | Глава муниципального образования |
| 2. | Рассмотрение на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросов по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод | до 15.03. 2017 | Глава муниципального образования, председатель КЧС и ОПБ |
| 3. | Прогнозирование развития паводковой обстановки на подведомственной территории | До 15.03. 2017 | Глава муниципального образования |
| 4. | Организовать сбор информации и контроль уровня паводковых вод на территории поселения | Весь период | Глава муниципального образования, председатель КЧС и ОПБ |
| 5. | Провести комплекс инженерных мероприятий по усилению водозащитных дамб, дорог, мостов и водопропускных труб в наиболее опасных местах и принять меры по их очистке, ремонту дополнительному укреплению и обеспечению надежности | до 15.03. 2017 | Глава муниципального образования, руководители организаций |
| 8. | Составление расчёта сил и средств, привлекаемых для выполнения против паводковых мероприятий и проведения аварийно- спасательных и других неотложных работ в поселениях | до 15.03. 2017 | Главы муниципальных образований сельских поселений |
| 7. | Организация информирования населения о действиях при угрозе подтопления через памятки, листовки, сходы населения | до начало паводка | Главы муниципальнго образования, председатель КЧС и ОПБ |
| 8. | Определение на заседаниях Совета депутатов муниципальных образований финансовых средств для проведения противопаводковых мероприятий | до 15.03. 2017 | Глава муниципального образования |
| 9. | Подготовить ФАП для оказания медицинской помощи населению в период половодья | март-апрель | Глава муниципального образования, ОГБУЗ «Ершичская ЦРБ» |
| 10 | Организация первоочередного жизнеобеспечение населения в период половодья | март-апрель | Глава муниципального образования |
| 11 | Активизировать работу по решению вопросов очистки и благоустройства территорий | Март-апрель | Глава муниципального образования |
| 12 | Провести мероприятия, направленные на снижение риска подледного лова |  | Глава МО, председатель КЧС и ОПБ |
| 13. | Круглосуточное дежурство на период паводка из числа членов КЧС И ОПБ | в период паводка | Глава муниципального образования, председатель КЧС И и ОПБ |
| 14. | Обратить особое внимание на обеспечение населения водой гарантированного качества, обеспечение обеззараживания воды децентрализованных систем водоснабжения (общественных колодцев), благоустройство территорий | До начало паводка | Глава муниципального образования |