АДМИНИСТРАЦИЯ

РУХАНСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 12.05.2017        № 25 -р

д.Рухань

Ершичского района

Смоленской области

О первоочередных мерах по подготовке

жилищно-коммунального хозяйства и объектов

социальной сферы поселения  к работе в

осенне-зимний период 2017-2018 годов

В целях обеспечения своевременной подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Руханского сельского поселения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов:

1.Утвердить штаб по подготовке жилищного фонда различных форм собственности и объектов жилищно-коммунального хозяйства Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов согласно приложению №1

2.Утвердить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов ЖКХ и социально-культурной сферы  Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

Приложение №2

3.Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

4.Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Руханскогосельского поселения

Ершичского района Смоленской области:	              В.Р.Язиков

Приложение №1

к распоряжению Администрации

Руханского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

от 12.05.2017 № 25-р

Состав

штаба по подготовке жилищного фонда, объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы  Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов

1.Язиков В.Р. – Глава муниципального образования  Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области - начальник штаба;

Члены штаба:

-В.В.Терешенкова – инспектор Администрации Руханского сельского поселения;

-Г.И.Прусов - директор МБОУ - Руханская средняя школа;

- И.В.Титов – директор МБОУ   Корсиковская основная общеобразовательная школа;

- Л.И.Евсеева – директор  МБОУ  Кардовская  основная общеобразовательная школа;

- Митрофанова Н.П. – директор Руханского СДК;

-Войтова О.Л.- библиотекарь Корсиковской сельской библиотеки.

Приложение №2

к распоряжению администрации

Руханского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области

от 12.05.2017№ 25-р

П Л А Н

мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Руханского  сельского поселения к осеннее-зимнему периоду эксплуатации

2017-2018г.г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Запланировано руб. | Ответственный за проведение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Текущий ремонт водопровода Израсходовано | Апрель- Сентябрь | 110000 50000 | Глава сельского поселения |
| 3. | Провести утепление вентилей на артскважинах и водонапорных башнях | Октябрь | 2000 | Глава сельского поселения |
| 5. | Оказать помощь в организации по обеспечению топливом (дровами) объекты сферы обслуживания расположенные на территории с/поселения | До 1 сентября |  | Глава сельского поселения |
| 6. | Ремонт действующих колонок | По мере необходимости |  | Глава сельского поселения |
| 7. | Заключить договора с обслуживающими организациями и частными лицами на зимнее содержание дорожной сети в населенных пунктах | Ноябрь |  | Глава сельского поселения |
| 8. | Провести работу с населением по подготовке печного отопления к работе осенне-зимнего периода ; Оказывать помощь престарелым гражданам в ремонте печного отопления | Август-сентябрь Весь период |  | Глава сельского поселения |
| 9 | Провести профилактический осмотр, ремонт приборов учета энергоресурсов | До 1 Октября |  | Глава сельского поселения |
| 10 | Провести совещание по подведению итогов подготовки поселения к осенне-зимнему периоду 2017-2018г.г. | 15 сентября 2017 |  | Глава сельского поселения |