АДМИНИСТРАЦИЯ

РУХАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЕРШИЧСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 17.05.2018  №47-р

с.Ершичи

Ершичский район

Смоленская область

О первоочередных мерах по подготовке жилищно - коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов

В целях обеспечения своевременной подготовки жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе  осенне-зимний период 2019/2020 годов:

1. Утвердить штаб по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в осенне-зимний период 2019/2020 годов в следующем составе:

- М.В.Пядин – глава муниципального образования Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области, руководитель штаба;

Члены штаба:

- Г.И.Прусов – директор МБОУ «Руханская средняя школа»;

- И.В.Титов – директор МБОУ «Корсиковская основная школа»;

- Т.Н.Москалькова – директор МБОУ «Сукромлянская основная школа»;

- В.В.Ремнев – ведущий специалист администрации Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области.

2. На заседании штаба по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе  в осенне-зимний период 2019/2020 годов утвердить план необходимых мероприятий.

3. Штабу по подготовке жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области к работе в  осенне-зимний период 2019/2020 годов в срок до 01.09.2018г. провести проверку выполнения плана мероприятий, выявление и устранение недостатков.

4.  Утвердить план мероприятий по подготовке учреждений Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области  к осенне-зимнему отопительному сезону 2019/2020 годов. (прилагается)

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава  муниципального образования

Руханского сельского поселения

Ершичского района Смоленской области                                     М.В.Пядин

# Утвержден

распоряжением Администрации

Руханского сельского

поселения Ершичского района

Смоленской области

от 17.05.2019 № 47-р

# ПЛАН

мероприятий по подготовке учреждений Руханского сельского поселения к осенне-зимнему отопительному сезону 2019/2020 годов

| № п/п | Наименование объекта | Необходимые мероприятия | Срок испол-нения | Ответст-венные | заплани-рованные финансо-вые средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Руханского с/поселения Ершичского района Смоленской области | 1. Косметический ремонт внутри здания администрации. | июль-август | Глава муниципаль-ного образования | - |
|  |  | 2. Проверка противопожарных гидрантов с участием представителя МЧС | апрель - сентябрь | Глава муниципаль-ного образования | - |
|  |  | 3. Обследование системы уличного освещения. | август-сентябрь | Глава муниципаль-ного образования | - |
| 2. | МБОУ Руханская СОШ; Корсиковская ООШ; Сукромлянская ООШ. | 1. Косметический ремонт внутри здания школы | Июль-август | Директор МБОУ Руханская СОШ; Корсиковская ООШ; Сукромлянская ООШ. | - |
|  |  | 2. Ремонт фундамента вокруг здания школы | Июль-август | Директор МБОУ Руханская СОШ; Корсиковская ООШ; Сукромлянская ООШ. | - |
|  |  | 3. Ремонт оборудования в котельной | Июль-август | Директор МБОУ Руханская СОШ; Корсиковская ООШ; Сукромлянская ООШ. | - |
| 3. | Сукромлянский СДК, Руханский СДК, Корсиковский СДК | Ремонт кровли здания, крыльца. | июнь-июль | Заведующий СДК | - |
|  |  | Косметический ремонт внутри здания СДК | июнь-июль | Заведующий СДК | - |
| 4. | Сукромлянская библиотека; Корсиковская библиотека; Кардовская библиотека; Руханская библиотека; Егоровская библиотека | 1.Заготовка топлива | июль-август | Заведующий библиотекой | - |
| 5. | Система водоснабжения на территории Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области | Осмотр и ремонт системы холодного водоснабжения на территории Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области | август-сентябрь | Глава муниципального образования Руханского сельского поселения Ершичского района Смоленской области | 319130 рублей |